| Objet : Opération CNRS FAO site mainteneur CNRS CATIA V5 – MDTVision |  |  |  | Réunion du : 6 novembre 2003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Présents : - pour le CNRS : Ph jeantet , S devic (excusé) - pour MDTVision : M cubizolles |  | Dest. pour info : L guiraud,G lelievre , JP Roux , L Beauchet Néant. |  | Rédacteur : jeantet philippe |  |
|  |  |  |  | Prochaine réunion : |  |
| #### Ordre du jour - Prés bilan de la formation FAO CATIA V5 au sein des locaux MDTVision Lyon - Procédure de génération de licence et envoi de médias pour les pros-processeur - Support téléphonique HELPDESK - Protocoles de teste des post-processeurs - Problèmes particuliers |  |  |  |  |  |
| #### Sujets abordés - actions lancées - Prés bilan de la formation FAO CATIA V5 au sein des locaux MDTVision Lyon |  |  | Qui |  | ### Quand |
| 1 | Réalisation d’un premier bilan à chaud de la formation FAO chez MDTVision LYON. |  | devic |  | Semaine 47 |
| 2 | Réalisation d’un deuxième bilan à froid de la formation FAO chez MDTVision LYON. |  | devic |  | Semaine 3 de 2004 |
| 3 | Mise à disposition de l’ ensemble des informations sur le site WEB CATIA V5 du CNRS http://www.grenoble.cnrs.fr/cfao_catiav5 |  | jeantet |  | Semaine 49 |
| Sujets abordés - actions lancées - Procédure de génération de licence et envoi de médias pour les pos-processeur |  |  | Qui |  | ### Quand |
| 4 | Diffusion de la procédure d’installation des PP écrite par MDTVision. |  | MDTVision puis jeantet |  | 20 novembre 2003 |
| 5 | Préparation du protocole de teste des post-processeurs (voir Protocoles de teste des post-processeurs) |  | jeantet |  | Semaine 49 |
| Sujets abordés - actions lancées - Support téléphonique HELPDESK |  |  | Qui |  | ### Quand |
| 6 | Rapport de support technique (intervention hot line). Mise à disposition des réponses dans le rapport si possible (cas des questions sur les disfonctionnements du produit luis même ). |  | MDTVision |  | A partir du 24 novembre 2003 |
| 7 | Un premier support téléphonique est assuré par le site mainteneur du CNRS |  | jeantet - guiraud |  |  |
| Sujets abordés - actions lancées - Protocoles de teste des post-processeurs |  |  | Qui |  | ### Quand |
| 8 | L’ensembles des post-processeurs seront testés par les 9 sites CNRS définie pour l’opérations teste. Les PP seront testés grâce a deux pièces types : piéce_CN_2 ( G17 ;G00 ;G01 ;G02 et G03 ;G80 81 82) piéce_CN_3 ( G18 ;G19) |  | Groupe des 9 sites CNRS |  | Mi janvier 2004 |
| 9 | Fournitures des pièces de test à l’ensemble des 9 sites CNRS ainsi que leurs gammes d’usinages. |  | jeantet |  | 8 décembre 2003 |
| 10 | Fourniture des résultats de testes à l’ensemble des 9 sites CNRS ainsi que leurs gammes d’usinages. Bilan de fin d’étape. |  | Devic et jeantet |  | Semaine 3 de 2004 |
| Sujets abordés - actions lancées - Problèmes particuliers |  |  | Qui |  | ### Quand |
| 11 | Formation CNRS voir monsieur Laurent Beauchet pour les actions futures : FAO , calcul éléments finis. |  | cubizolles |  | Semaine 49 |
| 12 | Informations sur l’article de MDTVision ( journal SOLUTION ) sur le CNRS et de l’opération MRCT CATIA V5 |  | cubizolles |  | Semaine 49 |
| 13 | Fourniture de l’ensemble des informations commerciales ( devis) pour les post-processeurs MDTVision pour les machines du CNRS. |  | cubizolles |  | Semaine 49 |